Point sur le planning réalisé avec Philippe Bassot

VOIR RESUME A LA FIN DU DOCUMENT

Qu’est ce que Post go live period 1% ?

Pourquoi on parle du compte 78812 ?

On ne sait pas combien on aura de licence. Question à poser au client

Phase préparation : Samira explique qu’on a 4 phases, praparation, design, build phase, delivery phase.

En ce qui concerne preparation, voici les differentes activités. Reception besoin (description mise par rapport à ce que l’on fait), plusieurs taches pour l’equipe avec nom pour chaque phase. On parle du temps pour la reception besoin.

Est qu’on l’a placé sur une échelle de temps ? Avoir par exemple, bandes qui diront dans cette activité là, c’est comme ca que je travaille, comme une jauge et qui aidera pour estimer l’utilisaiton des ressources. Comme pour un véhicule, temps de km, vitesse, tant de carburant. Savoir ou on en est.

Olivier : dans la phase prepa, on a noté, la presentation du landscape, cmb de temps ca va durer.

On a aussi noté le cadrage à faire. C'est la phase ou on a prit le prix, les activités à un type de poste, ce que va faire le maitre d’ouvrage, le chef de projet.

On s’interesse à quoi ? L'organigramme. Donc ? L’organisation du projet du client

Qu'est ce que je mets en place pour que le client soit satisfait ?

ATTENTION PAS D ACCENT SI ON ECRIT EN ANGLAIS

Dyhia : dit qu’elle ne voyait pas le cadrage comme ca. Relation avec le client.

Bassot : On parle seuil renta.

Si client a budget de 100, et que ca coute 150, est ce que j’y vais ? Bah non

Comme par exemple, pour les vacances? 1000 et je fais ce que je veux

Sinon 1500 mais voyage organisé. Est ce que ca vaut le coup ou non?

Savoir ce qui va etre defini dans le projet

Le client va vouloir quelque chose de simple. Exemple : Casquette renforcé. Equipe indiv

On fait quoi. On delimite car on va pas donner ca à la direction par exemple.

Définir ce qui est necessaire pour la société, le client. Tres important.

Traduire le document !!

Revue des exigences, bassoit demande d’expliquer ce que c’est.

Dyhia dit que ca venait peut apres cahier charge?

Mettre en parralele d’un besoin, une reponse !

Quelle fontions on va abandonner ?

Ex : parking, les gens se garent et à la fin de la journée, la voiture est rouge.

Demande car vrai besoin ou folie ?

Ex : gestion présences. Qui est présent? Qui est absent ? Car si probleme securite. Il faut etre capable de savoir qui est là. C'est une exigence !

Savoir si c’est folie dirigeant ou alors, fondée ???

Plus on a d’exigence et plus ca coute, et plus retour investissement sera là.

On veut que 15 min avant rdv dans grande entreprises, un systeme haut parleur pour etre prevenu

Ca sera un dev spécifique à la place d’une solution informatisée.

Ensuite, analyse des risques,

Cahier des charges : on a quoi dedans ? Samira dit : Toutes les infos que le client a exigés

Bassot dit qu’on apporte pas de solution dans le cahier des charges. On ne resolve pas. Prise en compte des demandes seulement ! Pq ? Car peut empecher de voir d’autres solutions.

Parce que ca limite les possibilités

On oriente pas vers une solution.

Dans le cahier des charges, c’est interrogeable.

On a fait une synthese de l’ensemble des informations.

Chiffrage : bassot : fait par qui ? Le consultant sénior

Samira : et dans notre projet ?

Bassot: c’est vous qui le ferrez.

Comite oraganisaiton :

Etude faisabilité : on aura un go no go qui dira si on a un kick off

Reunion interne, comment on fait? Dans notre manière d’avancer, voila ou on en est et voila ce que l’on peut faire

Vsr : service regulier.

Documentation: attention. Il faut qu’elle soit bien construite car si on remonte jusqu’au uat et que on voit que c’est pas à jour sur la doc...

Organisation chart : à passer dans le cadrage ?

Design phase :

Olivier : on a défini les ressources materielles, logicels, kpi definition, mcd, BP, task planif en utilisant diagramme de gantt

BP : Voir impact des flux (ex integration client, on fait quoi pour l’integrer? ) on va creer tous les fluxs et voit si c’est correct et cohérent. On defini. On assure de prendre de template, modele de reference.la société veut peut etre qu’il y ait le nom de la sociéte ou une cartouche en bas à droite. Etc.

Samira : Autorisation matrice.

Bassot : Qu'est ce qu’un responsible co, un utilization, qui a le droit de faire quoi. On reflechit à cmt le faire

Documentary naming, pas toujours vrai selon bassot

Convention de noms :

Ensuite on a mit documentation

Puis build :

Imaginez vous etes dans esn puis on nous demande d’aller bosser dans un autre entreprise avec demande identique.

On va reprendre ce l’on a fait en labo a pour le faire en labo b

Comment je peux apr ce qui a été créer, realiser le futur?

Le guide utilisateur est performant si les tests ont ete performant

Verification service regulier

Retro inginering, on decourvre cmt ca marche, ca fonctionne ?

Dyhia :

Schedule management : on va definir tache et durée

Puis le tunnel de vente

Ensuite, on va organiser le catalogue.

Ensuite la migration de hubsop à salesforce

Connexion sap à salesforce

Unit testing; voir que tout est bien recupéré quelque part pour arriver au uat

Est ce les utilsateurs finaux acceptent ces tests ?

Usability

Est ce que c’est bien le resultat attendu

Et le fait d’integration.

Delievery phase :

Prod

End user guide : otuhjours un guide pour savoir comment ca marche. Le niveau de do n’est pas la meme en fonction de l’utilsateur

Uat

Payment

Go live

Training guide : comment je fais telle ou telle chose

Training

Philippe insiste : Il manquera VSR : important

En résumé :

- Mettre le document en anglais. ATTENTION PAS D ACCENT SI ON ECRIT EN ANGLAIS

- Répondre à : Qu’est ce que Post go live period 1% ?

- Répondre à : Pourquoi on parle du compte 78812 ?

- Combien de licences ? Question à poser au client.

- En ce qui concerne la préparation : placer les activités sur une échelle de temps. --> Avoir par exemple, bandes qui diront dans cette activité là, c’est comme ca que je travaille, comme une jauge qui aidera pour estimer l’utilisation des ressources. Exemple : un véhicule --> temps de km, vitesse, carburant. Savoir ou on en est.

- Dans l’organisation, on va montrer ce que l’on met en place pour satisfaction client

- Attention à bien délimiter le projet

- La revue des exigences c’est mettre en parralele d’un besoin, une reponse.

- La cahier des charges toujours : il n’y que les demandes clients. Pas de resolution de probleme car sinon on risque de ne pas voir certains éléments, solutions

- La cahier des charges est une synthèse de tous les éléments

- Faire attention. Est ce que le besoin est fondé ou est ce que c’est une folie ?

- Pour le chiffrage, c’est bien nous, consultant qui en auront la charge

- On aura des réunions interne régulière pour savoir ou on en est et ou on va

- Etre prudent dans la rédaction de la documentation. Elle doit être redigée continuellement et être à jour

- Organisation charte est à passser dans le cadrage

- Les BP servent à voir l’impact des flux. On va peut être reprendre des templates déjà existant. Il faudra etre prudent à comment on rédige.

- Documentary naming : ce n’est pas toujours vrai

- Bien construire le guide utilisateur. Il sera performant si les tests le sont

- S’assurer que utilisateurs finaux acceptent les tests

- End user guide: il faut bien etre prudent sur le fait qu’en fonction du poste occupé par l’utilisateur alors les besoins sont différents et ce guide sera donc different en fonction du poste

- A ajouter : Vérification service régulier

- Comment on nomme les docs : philippe a montré au tableau un exemple “ EKY-CDC-20230829-v1.doc”