# PROJECT GLOBAL CONCLUSION

Author: Etienne Bernouli
Proofread: All members

# Goal of the document

The goal of this document is to review how the project SIGMA 360 ALPHA unfolded during the time invested.

# Planning

## OpenProject

## Remplissage des heures

Le remplissage des heures par l’équipe a été plutôt maîtrisé mais principalement par les PMO. Les tâches dans OpenProject ont été difficiles à planifier car la prise en main du logiciel est difficile. Il nous semble important de bien s’assurer de maîtriser le logiciel avant d’organiser le projet dessus. A l’exception des PMO, l’équipe ne s’est pas approprié l’outil. A partir d’un moment, l’équipe a cessé de rentrer ses heures dans OpenProject.

## Organisation des tâches dans le projet

Nous n’avons pas utilisé OpenProject pour suivre la complétion des tâches. Nous avons principalement utilisé Excel pour la répartition des tâches et le suivi des livrables (avec des liens Sharepoint) car cela était plus facile d’accès pour l’équipe. Cela a permis d’économiser du temps de montée en compétences. Il a été difficile d’obtenir de la formation sur OpenProject de la part des experts. La montée en compétences a été principalement prise en charge par les PMO. OpenProject ne semble pas suffisamment ergonomique (dans sa version gratuite) pour suivre le développement d’un projet de manière flexible. En revanche, il est très utile pour gérer le budget en Jours*Humains du projet, si tant est que l’équipe remplissent ses heures travaillées régulièrement.

## Issues

En créant une issue dans OpenProject, certains experts ne répondent pas aux notifications d’issues. La création d’issue est censée jouer le rôle de ticket de support informatique, ce que nous avons appris avec deux semaines de retard. L’expert Salesforce Alain Claude n’a pas répondu aux issues OpenProject. En tant que prestataire externe à l’entreprise, on peut supposer qu’il n’est pas habitué à cet outil. Cependant, la direction d’Ekovya est très au fait de la gestion des issues sur OpenProject et cela permet d’assurer un suivi rigoureux du projet par la direction.

# Par phase

Prep

# Points à développer

- OpenProject : heures, issues, suivi des tâches

- Livrables : prise en main (comment on se les ai approprier, quels ont été les blocages , compréhension du rôle des livrables dans le projet.)

- Montée en compétence technique : difficulté de planifier des ateliers avec l’expert Salesforce pour monter en compétences. Importance de planifier les ateliers Salesforce au début du projet, jusqu’à prendre en compte la thématique de l’intégration.

- Niveau de connaissance des experts :

- Organisation Globale :